Załącznik Nr 6 do siwz

PROJEKT  UMOWY 
Z WYKONAWCĄ

Załącznik Nr 6 do siwz

UMOWA NR   3420/............/07

o prace projektowe

zawarta w dniu ................................... w Urzędzie Gminy Sławno pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Tadeusza Wojciechowskiego NIP ........................................ zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a ...............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

- ............................................

- ............................................

zwaną dalej „Projektantem” , o następującej treści:

Umowę niniejszą strony zawierają zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
Nr 3410/ 10 /07 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163  z późn. zm. ).

### PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy  jest: „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 
na budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla posesji
 z podłączeniem do  wszystkich budynków mieszkalnych

- oczyszczalni ścieków

- przepompowni ścieków

dla:

I    ETAP

16   miejscowości:  Dąbrówka,     Trojanów, Szadkowice,    Kamień,   Kunice,   
                               Tomaszówek,  Wincentynów,       Bratków, Grudzeń Las,
                               Olszewice, Unewel, Antoninów,   Ostrożna,

Wygnanów,  Sławno, Sławno Kolonia

Rurociąg grawitacyjny Ø 200   	-            50,3 km

Rurociąg grawitacyjny Ø 315   	-    	  2,8 km

Rurociąg tłoczny Ø 90/110	-	 17,4 km

Rurociąg tłoczny Ø 160	 	-	 1,83 km

Rurociąg tłoczny Ø 225		-	 0,22 km

Łączna długość sieci:		-	  72,6 km

Przepompownie: 35 szt.

Ilość przyłączy: 925 sztuk

Oczyszczalnia ścieków ze stacja zlewna do przyjmowania ścieków dowożonych o przepustowości około 1100m3/dobę

II    ETAP

7  miejscowości: Antoniówka, Gawrony, Celestynów, Grudzeń Kolonia, Olszowiec, Sepno – Radonia, 
                             Ludwinów

Rurociąg grawitacyjny Ø 200   	-           22,7  km

Rurociąg tłoczny Ø 90/110	-	10,7km

Łączna długość sieci:		-	33,4 km

Przepompownie: 17 szt.

Ilość przyłączy: 360 sztuk

Ogólna charakterystyka inwestycji została przedstawiona w koncepcji kanalizacji sanitarnej dla gminy Sławno stanowiącej - załącznik Nr 1 do umowy

Opis wymagań i parametrów stawianych zaprojektowaniu oczyszczalni – załącznik Nr 2 do umowy

- Projektant zobowiązuje się do:

- sprawowania nadzoru autorskiego, polegającego na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dla każdego z etapów:

- Projekt  budowlano - wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla posesji z podłączeniem do  wszystkich budynków mieszkalnych sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156. poz. 1118 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ),

Zamawiający otrzyma od projektanta:

      - Wydruk w/w projektu – po  6 egzemplarzy,

      - wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD  – po 2 egz.

2) Projekt budowlano - wykonawczy  oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną  
      sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
       Dz. U. z 2006 r. nr 156. poz. 1118 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
       z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
      ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ).

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) Wydruk  w/w projektu – po  6 egzemplarzy,

b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD  – po 2 egz.

3) Projekt budowlano – wykonawczy i technologiczny przepompowni ścieków, sporządzony 
     w oparciu o ustawę  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
      nr 156. poz. 1118      z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
      2003 r. w sprawie      szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. 
      Nr 120, poz. 1133 )

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) Wydruk w/w projektu  – po  6 egzemplarzy,

b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD  – po 2 egz.

4) Projekt budowlano- wykonawczy zasilania energetycznego przepompowni, sporządzony w oparciu 
      o przepisy j.w.

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) Wydruk w/w projektu   – po  6 egzemplarzy,

b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD  – po 2 egz.

- Projekt budowlano- wykonawczy  rurociągów sporządzony w oparciu o przepisy j.w. Należy wykonać obliczenia hydrauliczne układu sieci.

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) Wydruk w/w projektu   – po  6 egzemplarzy,

b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD  – po 2 egz.

6)  Przedmiary    robót  dla opracowań jw. sporządzone  w  oparciu o rozporządzenie 
      Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
      dokumentacji projektowej,   specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
      oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

Zamawiający otrzyma:

  - wydruk przedmiaru robót – po 2 egzemplarze,

  - wersję elektroniczną przedmiaru robót  na płycie CD  – 2 egz.

7) Kosztorysy inwestorskie dla opracowań jw. sporządzone w oparciu o rozporządzenie Ministra 
    Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
    kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
    planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
   ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 )

Zamawiający otrzyma:

a) wydruk kosztorysu – po 2 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD  – 2 egz.

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla opracowań jw. sporządzone w oparciu
      o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
      zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
      budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 
      ze zmianami)       Zamawiający otrzyma:

a) wydruk  – po 2 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną na płycie CD  – 2 egz.

9) Wykonanie  i skompletowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji  o ustaleniu 
               lokalizacji inwestycji celu publicznego

10)  Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb budowy  projektowanej kanalizacji 
        sanitarnej,

11) Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, w przypadku jego zażądania przez organ 
       wydający decyzję środowiskową.

12)Wykonanie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Uzyskanie od właścicieli, współwłaścicieli lub spadkobierców nieruchomości w formie oświadczeń pisemnych  potwierdzających akces lub odmowę na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

- Uzyskanie zgody właścicieli, współwłaścicieli lub spadkobierców nieruchomości w formie oświadczeń pisemnych na przejście z projektowaną siecią kanalizacyjną przez ich teren, 
a w przypadku negacji trasa sieci ustalona zostanie z udziałem Zamawiającego.

- Wykonanie projektów przejść przez tereny kolejowe  oraz uzgodnień z władzami kolejowymi

- Wykonanie operatów wodno – prawnych i uzyskanie zgodny na przejście pod ciekami wodnymi

- Uzyskania pozwolenia wodno - prawnego

- Opracowanie instrukcji obsługi eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki :

- wykaz opracowań,

- pisemne oświadczenie Projektanta i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- pisemne oświadczenie Projektanta, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym /kompletnym dla celu, któremu ma służyć/,

Załączniki ww. stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

- W celu realizacji zakresu opracowania określonego w ust. 2, Projektant zobowiązany jest wykonać lub pozyskać we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy, wszystkie niezbędne elementy dokumentacji oraz podjąć wszelkie czynności dla uzyskania uzgodnień 
i prawidłowej, w pełnym zakresie rzeczowym wyceny inwestorskiej w tym :

  - Mapy do celów projektowych (podkład geodezyjno-wysokościowy) w skali 1: 500 ( dla oczyszczalni ścieków ) oraz w skali 1 : 1000 ( lub 1: 500 w razie konieczności  - fragmenty) dla sieci kanalizacyjnej  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych terenów o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę – ilość niezbędna do celów projektowych.

2) Mapę zasadniczą, mapę ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających.

3) Wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, sprawdzenia, informacje w zakresie 
projektów budowlanego jak również projektów wykonawczych niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na budowę przez inwestora.

5. Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu 
       i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie 
      normy zharmonizowane. W przypadku braku tych  norm należy uwzględnić:

- europejskie aprobaty techniczne,

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

- Normy państw członkowskich UE przenoszące europejskie normy zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

- Polskie aprobaty techniczne

- Projektant przedłoży zamawiającemu:

  - dokumentację projektową w wersji papierowej  i w wersji elektronicznej  zapisanej 
na płytach CD

  - mapy w programie  EWMAPA,

  - część tekstowa,  powinna być zapisana w  edytorze tekstu MICROSOFT WORD

  - przedmiary robót  i kosztorys inwestorski w programie NORMA  Pro i EXCEL lub WORD

§ 2

- Warunki, prawa i obowiązki stron reguluje niniejsza umowa, warunki przetargowe i oferta Projektanta.

- Formularz cenowy z oferty Projektanta stanowi załącznik nr 1 do umowy;

§ 3

Wszystkie  materiały i dane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia uzyska Projektant 
we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy.

# OBOWIĄZKI PROJEKTANTA

§ 4

Podczas wykonywania prac projektowych Projektant zobowiązany jest do:

- Występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego;

- Przygotowania wszelkich wystąpień dotyczących uzgodnień, opinii, informacji również tych, które musi podpisać Zamawiający oraz danych do umów przyłączeniowych;

- Uzgadniania z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie uzgodnień, opinii, informacji, a treść wystąpień i uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania czasowego bądź stałego z terenu prywatnego winna być zatwierdzona przez Zamawiającego;

- Opisu zastosowanych wyrobów budowlanych za pomocą obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych, w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji;

- Udokumentowania, że dany rodzaj wyrobu budowlanego został przewidziany do zastosowania zgodnie z wymaganiami producentów;

- Ścisłej współpracy z jednostkami wydającymi techniczne warunki przyłączenia w sposób umożliwiający uzyskanie najbardziej optymalnych rozwiązań;

- Uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań

- Uczestniczenia w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz przedstawiania Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych i faktu koordynacji prac projektowych między branżami.

- Przekazania Zamawiającemu oryginałów uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych 
w toku projektowania;

- Zamawiający wymaga by projekt był koordynowany przez Projektanta oraz poddawany uzgodnieniom międzybranżowym (Zamawiającemu należy przekazać kopie uzgodnień międzybranżowych wraz z przedłożonym do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektem budowlanym.

- W przypadku zmian w przepisach prawa, powstałych po przekazaniu prac projektowych a przed złożeniem przez Zamawiającego  wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na budowę Projektant dokona niezbędnych zmian aktualizacyjnych w ramach otrzymanego wynagrodzenia umownego.

§ 5

            - Projektant  wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości  3  % ceny całkowitej oferty: tj. ....................... zł /słownie: ......................./w formie ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

            - Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń 
z tytułu gwarancji jakości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Projektanta  w terminach:

- 70 % wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia  wykonania  zamówienia i uznania przez 
     zamawiającego za należycie wykonane;

Pozostała kwota tj.

30 %  pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady lub gwarancji jakości nie 
    później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub  gwarancji jakości.

§ 6

1.  W przypadku powierzenia przez Projektanta do wykonania części przedmiotu umowy, określonych
     w ofercie, podwykonawcom - Projektant ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 
     za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu
      umowy.

2. Kopie umów zawartych z Podwykonawcami Projektant dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni 
    od daty ich zawarcia.

3. W przypadku wykorzystywania do projektowania podwykonawców Projektant odpowiada 
      za ich odpowiedni dobór, wymagane kwalifikacje, jakość i terminowość wykonanych prac tak jak
       za działania własne.

§ 7

- Projektant zobowiązuje się do wykonania na odrębne zlecenie Zamawiającego dodatkowych egzemplarzy dokumentacji, za oddzielnym wynagrodzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do powielania, we własnym zakresie, dokumentacji 
na potrzeby własne otrzymane w formie wydruku bądź elektronicznej.

§ 8

- Jeżeli podczas wykonywania prac projektowych zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy i nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego, to Projektant będzie zobowiązany wykonać te prace na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.

- Przez prace dodatkowe rozumie się prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu  niniejszej umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli :

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

3. Projektantowi nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania 
     pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Prace dodatkowe wykonywane będą wyłącznie na podstawie odrębnej umowy. O konieczności
     wykonania prac dodatkowych Projektant informuje niezwłocznie Zamawiającego na piśmie.

NADZÓR AUTORSKI

§ 9

1.  Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu Projektant będzie obowiązany do sprawowania 
     nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji 
      stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

2.  Projektant  koszty za sprawowanie nadzoru autorskiego  uwzględnił w kosztach projektów.

3. Termin pełnienia nadzoru autorskiego – do chwili zakończenia inwestycji realizowanej w oparciu 
    o wykonane projekty

§ 10

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą na ich wnioski możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do  przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorach technicznych częściowych 
i końcowych.

- Projektant zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na plac budowy, tj., nie później niż w terminie 
3 (trzech ) dni od daty wezwania inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonane wpisem 
do dziennika budowy i potwierdzone telefonicznie lub faxem.

- Każdorazowo obecność na placu budowy Projektant obowiązany jest potwierdzić w dzienniku budowy.

§ 11

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

-    wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

-  żądania, wpisem do dziennika budowy, wstrzymania robót budowlanych  w razie stwierdzenia 
     możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania  robót niezgodnie z projektem,

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 12

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie prac   - od dnia zawarcia umowy,

- wykonanie kompletnej i uzgodnionej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia do dnia  ..........................................

w tym:

I etap .........................................

II etap. .......................................

- zakończenie nadzoru autorskiego  w dniu odbioru końcowego robót budowlanych, zrealizowanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt. 2.

- W przypadku zaistnienia przerw w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw. Fakt ten będzie potwierdzony podpisanym przez Strony stosownym protokołem określającym przyczyny przesunięcia terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 13

- Projektant zgłasza gotowość do odbioru dokumentacji poprzez złożenie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu w jego siedzibie.

- Zamawiający w  dacie złożenia przez Projektanta dokumentacji przystąpi do protokolarnego rozpoczęcia czynności odbiorowych, które zakończone zostaną nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie podpisany przez Strony protokół odbioru, będący podstawą do wystawienia przez Projektanta faktury VAT. W takim przypadku Zamawiający uzna, iż Projektant zwolnił się z zobowiązania 
w dacie rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych, iż Projektant nie wykonał przedmiotu umowy zgodnie z zobowiązaniem, a w szczególności, iż złożona dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, sporządzając protokół odmowy odbioru, i zwróci Projektantowi dokumentację w celu usunięcia wad.

- Projektant ponownie zgłosi gotowość do odbioru po uzupełnieniu lub usunięciu wad dokumentacji, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych.

§ 14

  - Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba  Zamawiającego.

  - Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonanego projektu jest protokół

zdawczo – odbiorczy opatrzony klauzulą kompletności podpisany przez obie strony umowy.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

§ 15

- Na podstawie oferty Projektanta, za wykonanie przedmiotu umowy  Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe   w wysokości:

a/  za wykonanie dokumentacji projektowej

netto:............  zł (słownie : .............................................)

VAT :............  zł (słownie : .............................................)

brutto: ........... zł  (słownie: ...........................             .......)

w tym :

1 % wartości zadania za nadzór autorski

netto:............  zł (słownie : .............................................)

VAT :............  zł (słownie : .............................................)

brutto: ........... zł  (słownie: ...........................             .......)

I etap:

netto:............  zł (słownie : .............................................)

VAT :............  zł (słownie : .............................................)

brutto: ........... zł  (słownie: ...........................             .......)

II etap

netto:............  zł (słownie : .............................................)

VAT :............  zł (słownie : .............................................)

brutto: ........... zł  (słownie: ...........................             .......)

- Umówione wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy,
w tym koszt wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji i zezwoleń nie będących opłatami przyłączeniowymi oraz koszt wszelkich czynności rozpoznawczych, niezbędnych dla sporządzenia dokumentacji, wynikających z warunków przyłączenia do sieci.

- Podstawę wystawienia przez Projektanta faktury VAT za wykonaną dokumentację stanowić będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 13 ust.3 niniejszej umowy.

4.Wypłata wynagrodzenia nastąpi:

za I etap

na podstawie 3 faktur: tj.

pierwsza faktura w wysokości 30 % ceny zadania po uzyskaniu map do celów projektowych

druga faktura w wysokości 30 % po przedłożeniu projektu sieci kanalizacji wraz z przyłączami z wyłączeniem projektów przejść torów kolejowych

trzecia faktura w wysokości 39%  po zakończeniu realizacji umowy tj. przedłożeniu zamawiającemu uzgodnionej kompletnej dokumentacji projektowej

za II etap

na podstawie 2 faktur: tj.

pierwsza faktura w wysokości 50 % ceny wystawionej na koniec I kwartału 2008 r.

druga faktura w wysokości  49%  po zakończeniu realizacji umowy tj. przedłożeniu zamawiającemu uzgodnionej kompletnej dokumentacji projektowej

5.Za nadzór autorski  pozostanie kwota w wysokości  1 %  wartości zadania, która zostanie wypłacona
    po zrealizowaniu zadania – budowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 
na rachunek bankowy Projektanta, podany na fakturze VAT, w terminie ....... dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Projektanta.

- Miejscem doręczenia faktury VAT przez Projektanta będzie siedziba Zamawiającego.

- Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 16

- Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z przeznaczenia dokumentacji, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

2.   Projektant udziela Zamawiającemu  gwarancji na przedmiot umowy.

3.  Termin gwarancji wynosi ........ miesięcy i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy w całości.

4.  Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi za wady prac 
     projektowych, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy swój bieg łącznie
     z upływem terminu odpowiedzialności  z tytułu rękojmi za wady Projektanta robót wykonanych 
      na podstawie twórczych prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dokumentacji, Projektant będzie zobowiązany, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, usunąć wszystkie wady, bez względu na koszt ich usunięcia.

§ 17

- Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie :

- utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2,

- korzystania na własny użytek,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót, które będą wykonane na podstawie dokumentacji,

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

  - Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

  - Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.

  - Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu umowy.

  - Strony ustalają, że wynagrodzenie ustalone umową obejmuje również wynagrodzenie za autorskie prawa majątkowe.

  - Zapłata wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1  niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych 
na wszystkich polach eksploatacji oraz z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

§ 18

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
    wykonanie przedmiotu umowy.

- Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

- za zwłokę w wykonaniu części i całości przedmiotu umowy   – w  wysokości   0,05 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania

- za zwłokę w usunięciu  wad ujawnionych przy odbiorze części i całości prac projektowych lub w okresie gwarancji i rękojmi  – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu usunięcia wad

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Projektanta lub odstąpienia przez Projektanta jednakże z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego  – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

- w razie nieuzasadnionego nie przybycia na plac budowy na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

- Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną w razie odstąpienia przez Projektanta od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub odstąpienia przez Zamawiającego jednakże z przyczyn nie zależnych od Projektanta – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 
za przedmiot umowy.

3a. W przypadku stanu zaawansowania  opracowania projektu większego niż 5 % w momencie 
      przerwania Zamawiający zapłaci za zakres w/w opracowania wykonanego do momentu  
      odstąpienia od umowy.

- Projektant upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego wynagrodzenia.

5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  strony 
     opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego ( Tytuł VII ,  Dział II )

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 19

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 
z późn. zm).

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Projektant nie wykonuje prac zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy,

  - Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy strona odstępująca winna złożyć drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

- Ze strony  Projektanta  wykonaniem  przedmiotu  umowy  będzie  kierował  ............................

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem wykonywania obowiązków umowy będzie .............

§ 21

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie  sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

- Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2;

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień
do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Projektanta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany są korzystne dla zamawiającego.

§ 23

Przeniesienie przez Projektanta praw wynikających z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelności o wynagrodzenie, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 24

W projektowaniu należy zastosować między innymi:

- ustawę z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156,
poz. 1118 z późn. zm. ),

- ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 164,  poz. 1163 z późn. zm. )

- ustawę  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r.
Nr 129, poz. 902 z późn. zm. )

- ustawę  z dnia 18 lipca 2001 r.  – Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. )

oraz inne obowiązujące przepisy techniczno-prawne.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ), akty wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), akty wykonawcze do tej ustawy.

§ 26

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Projektant.

PROJEKTANT :					ZAMAWIAJĄCY :

KONTRASYGNATA SKARBNIKA